Rappels sur le projet

Avancements :
la plupart des composants ont été reçus (Manque des flex sensors et les deux arduino nano)
Les tests avec l'effet nous ont permis de définir les limites du projet (freq min et max, sur quels objets ? ) → Fréquence visible à l’œil nu : entre 70 Hz et 100Hz
  → 500Hz Max
Données du flex sensor, de la consommation du circuit.
Estimation de la durée de la batterie sans recharge (jusque là, pas eu besoin de recharger)

Réussites :
L'effet fonctionne, la mise en place est un succés
Mise en service des modules flex sensors et accelerométres reussie
Module bluetooth opérationnel, mais encore quelques complications

Difficultés :
Limitations d'arduino : Le Baud rate du bluetooth ( 250000 max) limite la fréquence	à 500 Hz max
Difficulté a comprendre le code de l’accéléromètre : Filtre de Kalman

Changements :
Trouver une bonne esthétique au produit.
Dans le diagramme : Peaufinage des taches à venir, possibles car on s’était laissé de la	marge , ajout de « l'étude des modules » comme	tâche après avoir eu des difficultés → ça	a pris du temps.

Objets ludiques : Horloge avec moteur